# 📋 VidGo 全面修復清單（依優先順序）

## 🔴 P0 級 - 關鍵商業功能缺失（本週必修）

### 1. 綠界支付整合（ECPay） - 50% 不完整

| 專案 | 狀態 | 詳情 |
| --- | --- | --- |
| ECPay支付端點 | ❌ 出口 | /api/v1/payments/ecpay/checkout無實際 |
| 回調驗證邏輯 | ⚠️ 框架存在但不完整 | verify_callback()簽章檢測裝置 |
| 付款後積分 | ❌ 未連接 | ECPay webhook → 積分倉庫不存在 |
| 發票自動開立 | ❌ 出口 | ECPay電子發票API 呼叫未實現 |
| 防繞過檢驗 | ❌無實現 | 國際付款跳過檢查無實現 |

現有程式碼位置：

Python

# backend/app/api/v1/credits.py:189-240

# 有 ECPayClient 框架，但缺少：

# 1. 完整的簽名驗證

# 2. 點數發放後回調

# 3. 發票開立

### 2. 金流回呼權限 - 0% 實現

Python

# ❌ 缺失：backend/app/api/v1/payments/ecpay_webhook.py

# 需要實現：

- handle_ecpay_payment_success()      # 支付成功後發放點數

- handle_ecpay_payment_failed()       # 支付失敗處理

- handle_ecpay_refund()               # 退款後扣點

- verify_ecpay_signature()            # SHA256 簽名驗證

### 3. 積分即時更新- 部分救援

缺陷項目：支付完成後前端如何獲得即時更新？

JavaScript

// ❌ 缺失：frontend-vue/src/api/payments.ts

// 需要實現：

- GET /api/v1/credits/balance       // 實時餘額查詢

- WebSocket 事件推送                 // 點數變更通知

### 4.取消訂閱積分保護-邏輯缺陷

Python

# backend/app/services/subscription_service.py

# 問題：cancel_subscription() 中

# - subscription_credits 是否被直接清零？ ✓ (已修復)

# - 但需驗證：bonus_credits 和 purchased_credits 是否保留？

# 缺失檢查：

if request_refund:

# ✓ 有退款邏輯

user.subscription_credits = 0  # ✓ 這行對

# ⚠️ 但以下未驗證：

# user.bonus_credits 應保留 ❌ 無檢查

# user.purchased_credits 應保留 ❌ 無檢查

## 🟠 P1 級 - AI 核心工具失效（本週五前）

### 5. PiAPI供應商實現 - 0% (完全赤字)

| 工具 | 端點 | 狀態 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魔杖塗鴉 (草圖) | /interior/generate | ❌ | 需新建 |
| 圖生影片 (I2V/T2V) 圖像轉影片 (I2V/T2V) | /short-video/generate | ❌ | 需新建 |
| 商品場景合成 | /product-scene/generate | ❌ | 需新建 |
| AI模特兒試穿 | /try-on/generate | ❌ | 需新建 |
| 去背（背景去除） | /background-removal/generate | ❌ | 需新建 |
| 高清放大（高檔） | /upscale/generate | ❌ | 需新建 |

代碼位置：

Python

# backend/app/providers/piapi_mcp_provider.py

# 已有框架但不完整：

- virtual_try_on()         # ❌ raise NotImplementedError

- doodle_interior()        # ⚠️ 框架存在但邏輯未驗證

- upscale()                # ⚠️ 框架存在但缺錯誤處理

# 完全缺失的模塊：

- product_scene_composition()

- background_removal()

### 6. 產生工具 UI 表單 - 工件

維尤

<!-- ❌ 缺失：frontend-vue/src/views/tools/ -->

- InteriorDesignTool.vue          # 草圖上傳 + 即時渲染

- ProductSceneTool.vue             # 背景 + 商品圖合成

- TryOnTool.vue                    # 模特模型 + 服裝上傳

- ShortVideoTool.vue               # 商品動態影片生成

- BackgroundRemovalTool.vue        # 去背生成器

### 7. reCAPTCHA 實現 - 0% (完全缺失)

Python

# ❌ 缺失：backend/app/services/recaptcha_service.py

# 需要：

- verify_recaptcha_token()         # 驗證前端 token

- rate_limit_ip()                  # IP 限制

# ❌ 缺失：frontend-vue/src/composables/useRecaptcha.ts

# 需要：

- v-recaptcha-token 指令

- 在所有生成請求時提交 token

## 🟡 P2級 - 郵件國際化（高優先級）

### 8. 驗證郵件中文支援 - 0%

Python

# backend/app/services/email_service.py

# ❌ send_verification_code_email() 沒有語言參數

# 當前：英文固定

async def send_verification_code_email(

self,

to_email: str,

code: str

# ❌ 缺失：language: str = "en"

) -> bool:

# ❌ 整個方法是英文硬編碼

subject = "VidGo Email Verification"  # 應支援多語言

# 同樣問題的方法：

- send_password_reset_email()  # ❌ 英文固定

- send_welcome_email()         # ❌ 英文固定

需修復：

Python

# 應改為：

async def send_verification_code_email(

self,

to_email: str,

code: str,

language: str = "en"  # ✅ 新增參數

) -> bool:

translations = {

"zh-TW": {"subject": "VidGo 電子郵件驗證", "code_label": "您的驗證碼是："},

"en": {"subject": "VidGo Email Verification", "code_label": "Your verification code is:"},

# ... 其他語言

}

### 9. 重設重設郵件中文 - 0%

Python

# backend/app/services/email_service.py

# ❌ send_password_reset_email() 全是英文硬編碼

subject = "Reset your VidGo password"  # ❌ 應多語言

greeting = f"Hi {username},"          # ❌ 應多語言

## 🟢 P3 級 - 前置功能缺失

### 10. 儀表板「產生紀錄」顯示 - 50% 實現

TypeScript

// ❌ frontend-vue/src/views/dashboard/MyWorks.vue

// 缺失項：

- 生成紀錄的時間排序 ✓ (有)

- 篩選按工具類型 ⚠️ (部分有)

- 點數成本顯示 ❌ (無)

- 倒數計時器（14天過期） ❌ (無)

- 下載按鈕（未過期） ⚠️ (有但邏輯未完整)

### 11. 手機版開發 - 生產缺陷

維尤

<!-- ❌ 缺失的手機適配 -->

1. 商品短影音縮圖無顯示

- 原因：video 標籤在小屏幕未響應

2. 手機版呼叫電腦版上傳 UI

- 原因：SubscriberUploadPanel.vue 未實現響應式

3. 頂部導航在手機上超寬

- 原因：工具名稱未截斷

### 12. 超連結跳轉 - 部分跳轉

維尤

<!-- ❌ 已知問題 -->

- 頁面底部「聯絡我們」連結未實現

- 「服務條款」連結指向錯誤頁面

- 社交媒體分享按鈕無法跳轉

## 🔵 P4 級 - 系統穩定性問題

### 13. 模式不統一 - 多頁面

維尤

<!-- ❌ 白色背景的頁面 -->

- /tools/background-removal     # 應深色

- /inspiration-gallery           # 部分白色

- /admin/stats                    # 圖表背景白色

### 14. i18n語言切換不同步 - 邊界情況

JavaScript

// ❌ 缺失的 i18n 同步邏輯

// 問題：切換語言後

- 錯誤提示未更新 ❌

- 日期格式未轉換 ❌

- 數字格式未轉換 ❌

// 位置：frontend-vue/src/stores/ui.ts

// 缺失方法：await changeLanguageAndSync()

### 15. 防補缺 - 機制補

Python

# ❌ 缺失：backend/app/services/abuse_prevention_service.py

# 應防止：

1. 同 IP 短時間內多次註冊 ❌ (無實現)

- 限制：5 次/天/IP

2. 同 IP 登錄嘗試過多 ❌ (無實現)

- 限制：10 次/小時/IP

3. 生成請求限流 ❌ (無實現)

- 限制：10 次/分鐘/用戶

4. reCAPTCHA 必須顯示 ❌ (無實現)

### 16.產生結果下載 - 部分捐贈

Python

# backend/app/api/v1/downloads.py

# ❌ 缺失端點：GET /api/v1/downloads/{generation_id}

# 需要實現：

- 14 天內的結果可下載 ✓ (邏輯存在)

- 過期結果返回 410 Gone ❌ (無檢查)

- 檔案來源確認（GCS vs 本地） ❌ (無驗證)

- 帶正確的 Content-Type ⚠️ (部分有)

## 🔴 P0+ 級 - 已知的嚴重 Bug

### 17. 積分0點顯示「需訂閱」bug - 已確認

缺陷描述：商品場景產生器，價格標示0點，但點擊去卻報「需訂閱」

Python

# backend/app/api/v1/generation.py

# ❌ 邏輯問題位置

if pricing.min_plan:

# 問題：即使 credit_cost = 0，

# 也會因為 min_plan 檢查而被擋

user_plan_level = plan_order.get(plan.name, 0)

required_level = plan_order.get(pricing.min_plan, 0)

if user_plan_level < required_level:

raise HTTPException(status_code=403)

# ❌ 這裡會拒絕免費層用戶，即使點數是 0

# 應修改為：

if pricing.min_plan and pricing.credit_cost > 0:

# 只在付費功能時檢查計畫

### 18. 國際付款規避漏洞 - 高風險

說明：用戶可點選「國際支付」後未實際支付就獲得積分

Python

# ❌ 缺失：backend/app/api/v1/payments.py

@router.post("/paddle/checkout")

async def create_paddle_checkout(...):

# 現狀：建立 checkout session

# ❌ 缺失：驗證用戶實際完成支付後才發放點數

# 應有邏輯：

# 1. 建立訂單狀態 = "pending"

# 2. 等待 Paddle webhook: transaction.completed

# 3. 才發放點數（不是立即發放）

## 📊雙邊項目統計

程式碼

總計缺失項：30+

按類別分布：

├─ 支付/金流: 8 項 (26%)        [P0]

├─ AI 工具: 12 項 (40%)          [P1]

├─ 郵件/i18n: 5 項 (17%)         [P2]

├─ 前端 UI: 4 項 (13%)           [P3]

└─ Bug 修復: 2 項 (7%)           [P0+]

按優先級分布：

├─ P0 (關鍵): 10 項              ← 本週必須完成

├─ P1 (高): 12 項                ← 本周五前

├─ P2 (中): 5 項                 ← 下週

├─ P3 (低): 4 項                 ← 灰度

└─ P4 (微調): 2 項               ← 持續改進

## ✅修復詳細追蹤表

Markdown

## 壹、支付與金流 (P0)

- [ ] ECPay 完整支付流程實現

- [ ] `/api/v1/payments/ecpay/checkout` 端點

- [ ] SHA256 簽名驗證

- [ ] webhook 回調處理

- [ ] 點數發放邏輯

- [ ] 發票自動開立

- [ ] Paddle 完整支付流程

- [ ] 支付成功後點數確認

- [ ] 防繞過檢驗

- [ ] 即時餘額更新

- [ ] WebSocket 推送

- [ ] `GET /api/v1/credits/balance` 實時查詢

## 貳、AI 工具 (P1)

- [ ] Wand Doodle 草圖渲染

- [ ] I2V/T2V 商品動態影片

- [ ] 商品場景合成

- [ ] AI 模特試穿

- [ ] 去背功能

- [ ] 高清放大

## 參、郵件國際化 (P2)

- [ ] 驗證碼郵件中文

- [ ] 密碼重置郵件中文

- [ ] 歡迎郵件中文

## 肆、前端與防濫用 (P3-P4)

- [ ] reCAPTCHA 集成

- [ ] IP 防濫用

- [ ] 手機版適配

- [ ] 深色模式統一